Kickoff Hangmat bij Gemeente Slootdorp

Datum: 2026-04-08

Aanwezig: Sam Vreugdenhil, Joris Veenstra, Ilse Vermeer, Ruud Kolkman (Gemeente Slootdorp)

Besproken

- Gemeente Slootdorp gaat Hangmat gebruiken voor de afdeling Vergunningen, 60 medewerkers.

- Fase 1 is uitrol zonder koppelingen. Het zaaksysteem komt pas in fase 2.

- Slootdorp wil live voor het zomerreces. Wij hebben gezegd dat dat krap is.

- Zij vragen om een eigen kleur in de app. Dat doen wij niet.

Besluiten

- Fase 1 zonder maatwerk en zonder koppelingen.

- Voortgangsoverleg elke dinsdag om 10:00.

- Geen eigen kleuren; wel een eigen logo op het inlogscherm.

Actiepunten

- Ilse Vermeer | Offerte aanpassen naar scope fase 1 | OPEN

- Sam Vreugdenhil | Planning delen met Gemeente Slootdorp | AFGEROND

- Joris Veenstra | Testomgeving klaarzetten | AFGEROND