Technisch overleg Gemeente Slootdorp

Datum: 2026-04-22

Aanwezig: Sam Vreugdenhil, Joris Veenstra, Ruud Kolkman (Gemeente Slootdorp)

Besproken

- Inloggen gaat via hun eigen accounts. Ruud Kolkman regelt de koppeling met hun beheerder.

- Ruud Kolkman is tijdens de uitrolweek bereikbaar op 06 24 41 88 03.

- Back-ups draaien bij ons, niet bij hen. Dat staat ook zo in het contract.

- Zij willen een testronde met tien mensen voordat de rest erop gaat.

Besluiten

- Testronde met tien mensen in week 21.

- Geen aparte omgeving voor de gemeente; zij draaien mee op onze hosting.

Actiepunten

- Joris Veenstra | Koppeling met accounts inrichten | OPEN

- Ruud Kolkman | Tien testers aanwijzen | OPEN

- Sam Vreugdenhil | Testdraaiboek schrijven | AFGEROND