Oplevering fase 1 Slootdorp

Datum: 2026-06-17

Aanwezig: Sam Vreugdenhil, Joris Veenstra, Ruud Kolkman (Slootdorp)

Besproken

- Alle 60 medewerkers van Vergunningen zitten erop.

- Slootdorp is tevreden over de uitrol, minder over de doorlooptijd.

- Fase 2 met het zaaksysteem wordt na de zomer besproken.

Besluiten

- Fase 1 is afgerond en wordt gefactureerd.

- Gesprek over fase 2 in september.

Actiepunten

- Ilse Vermeer | Factuur fase 1 versturen | OPEN

- Sam Vreugdenhil | Evaluatie schrijven | OPEN

- Joris Veenstra | Testomgeving opruimen | AFGEROND