Evaluatie fase 1 - concept

Nog niet af. Punten tot nu toe:

- Uitrol ging sneller dan gepland, doorlooptijd totaal niet.

- Het inloopuur werkte; de eerste dag kwam bijna niemand, daarna elke dag vol.

- Wachten op de accounts heeft drie weken gekost.